# Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej również SOPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16” realizowana w ramach projektu, korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich, budżetu państwa oraz budżetu m.st Warszawy.

- Przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej obejmuje swoim zakresem w szczególności:

  - przebudowę zabytkowego budynku hali warsztatowej z utworzeniem foyer, sali teatralnej, sali prób oraz dwupoziomowych pomieszczeń technicznych, zaplecza artystycznego, budowie nowych toalet,

  - wykonanie nowego łącznika pomiędzy halą a budynkiem administracyjnym z nową stolarką drzwiową, zadaszeniem, podłogą,

  - przebudowie budynku administracyjnego z budową toalet dla publiczności, budową zewnętrznej rampy i werandy,

  - realizacją nowego zagospodarowania terenu wraz z wymianą instalacji zewnętrznych, budową małej architektury i likwidacją portierni,

  - zakup i dostawę wyposażenia technologii teatralnego: mobilna widownia, mechanika sceniczna, system inspicjencki, okablowanie z osprzętem,

  - zakup i dostawę wyposażenia meblowego.

- Ramowy harmonogram realizacji zamówień publicznych:

  - ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – ostatni tydzień kwietnia 2014 r.

  - rozpoczęcie robót budowlanych – II połowa czerwca 2014 r.

  - ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia technologii teatralnej – wrzesień 2014r.

  - ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia meblowego – październik 2014 r.

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – lipiec 2015 r.

  - zakończenie rozliczania projektu – wrzesień 2015 r.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczenia usług kompleksowej obsługi prawnej będzie należeć:

  - tworzenie, przygotowywanie i parafowanie dokumentów formalno-prawnych związanych z Inwestycją, w tym projektów ogłoszeń o zamówieniach publicznych, SIWZ i umów dotyczących realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących postępowaniach z zakresu zamówień publicznych:

    - na przebudowę zabytkowego budynku hali warsztatowej z utworzeniem foyer, sali teatralnej, sali prób oraz dwupoziomowych pomieszczeń technicznych, zaplecza artystycznego, budowie nowych toalet; wykonanie nowego łącznika pomiędzy halą a budynkiem administracyjnym z nową stolarką drzwiową, zadaszeniem, podłogą; przebudowę budynku administracyjnego z budową toalet dla publiczności, budową zewnętrznej rampy i werandy; realizację nowego zagospodarowania terenu wraz z wymianą instalacji zewnętrznych, budową małej architektury i likwidacją portierni,

    - na zakup i dostawę wyposażenia technologii teatralnego: mobilna widownia, mechanika sceniczna, system inspicjencki, okablowanie z osprzętem (przewidywane jest udzielenie zamówienia w częściach);

    - na zakup i dostawę wyposażenia meblowego

Postępowanie, o których mowa w pkt 1a Zamawiający planuje przygotować i realizować w oparciu o WARUNKI KONTAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. (wersja SIDIR).

  - oceny dokumentów formalno-prawnych związanych z Inwestycją pod kątem spójności i legalności,

  - obsługi prawnej wykonywania wszystkich zawartych umów z zakresu Inwestycji, w tym prowadzenia w imieniu Zamawiającego negocjacji, mediacji i reprezentacja w postępowaniach sądowych, związanych z wykonaniem tych umów, w szczególności umowy z inżynierem kontraktu (lub inwestorem zastępczym) i wykonawcą robót budowlanych;

  - reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej lub sądami administracyjnymi w zakresie spraw związanych z Inwestycją;

  - tworzenia, przygotowywania i parafowania umów poniżej tzw. progu bagatelności wynikającego z ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie innych usług doradztwa, koniecznych do zlecenia ekspertyz, audytów i projektów koniecznych do realizacji zakresu Inwestycji, o którym mowa w pkt. 1 powyżej,

  - udziału w komisjach przetargowych w charakterze biegłego, opiniowania ofert pod kątem ich zgodności z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami prawa, reprezentowania Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą lub sądowych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne,

  - uczestniczenia w spotkaniach lub naradach na życzenie Zamawiającego w jego siedzibie,

  - udzielania wyjaśnień i bieżącego doradztwa w toku przygotowania dokumentów formalno-prawnych, postępowań przetargowych, negocjacji i wykonania umów, w tym sporządzania pisemnych opinii i informacji prawnych, udzielania informacji i wskazówek co do skutków prawnych podejmowanych lub planowanych działań, sporządzania pism lub sprawdzania pism związanych z Inwestycją pod względem zgodności z przepisami prawa (zarówno pod kątem formalno- jak i materialnoprawnym),

  - stałego monitorowania przebiegu realizacji Inwestycji pod kątem legalności oraz zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, inżynierem kontraktu (lub inwestorem zastępczym), a także zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie Inwestycji i sygnalizowania wszelkich potencjalnych zagrożeń związanych z prawnymi aspektami realizacji Inwestycji;

  - udzielania inżynierowi kontraktu (lub inwestorowi zastępczemu), za uprzednim uzgodnieniem z Zamawiającym, bieżących konsultacji związanych z realizacją Inwestycji, w szczególności w zakresie wykonania umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;

  - opiniowania i monitorowania zgodności podejmowanych działań Zamawiającego w ramach Inwestycji z postanowieniami zawartych przez Zamawiającego umów o dofinansowanie;

  - w razie potrzeby – wykonywania wszelkich innych czynności z zakresu obsługi prawnej w toku realizacji Inwestycji, przygotowywania sprawozdań i jej rozliczania.